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Заведующий МАДОУ 

детский сад № 24 г.Белебея

 ________Н.Ф.Гарифуллина
« 1  » июня 2023 года

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

ПО УСТРАНЕНИЮ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ 
ПРИ ВНЕПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКЕ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ ОТДЕЛОМ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА    

ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

В БЕЛЕБЕЕВСКОМ, АЛЬШЕЕВСКОМ, БИЖБУЛЯКСКОМ. ЕРМЕКЕЕВСКОМ, МИЯКИНСКОМ РАЙОНАХ

согласно акту от 27 марта 2023 года

	№пп
	Выявленные нарушения
	Сроки устранения
	Ответ-ственные
	Отметка о выполнении

	1.
	Заменить окна ДОУ на новые,обеспечить возможность проведения проветривания помещений в любое время года., п.2.7.2. СП 2.4.3648-20 «санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения,отдыха и оздоровления детей и молодежи»
	01.11.2023г.
	Заведующий, заведующий хозяйством
	Взят счет.
Установка после оплаты.

До 01.11.2023г

	2.
	Заменить покрытие пола в старшей и подготовительной группах,устранить дефекты и повреждения.,п.2.5.2 СП 2.4.3648-20«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения,отдыха и оздоровления детей и молодежи»
	01.11.2023г.
	  заведующий;   заведующий хозяйством
	Взят счет на оплату линолеума. Установка напольного покрытия после оплаты счета в срок до 01.11.2023г.

	3.
	В спальном помещении старшей логопедической группы на 2 этаже заменить окно с трещиной.,п.2.8.3.СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения,отдыха и оздоровления детей и молодежи»
	01.08.2023г
	Заведующий,
заведующий хозяйством 
	Взят счет на оплату.

Установка после оплаты счета в срок до 01.08.2023г.

	4.
	Приобрести новые эмалированные кастрюли,чайники,чаши для хранения готовой пищи до раздачи детям.,п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения,отдыха и оздоровления детей и молодежи»
	01.11.2023г.
	  ОО ГорбачевскаяАутсорсер
	В срок 
до 01.11.2023

	5.
	Приобрести кровати с твердым ложем подготовительной логопедической группе.Не допускать использование раскладных кроватей, не имеющих твердого ложа.,п.2.4.8.СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения,отдыха и оздоровления детей и молодежи»
	01.11.2023г.
	Заведующий, заведующий хозяйством
	Взят счет на оплату,
 в срок до 01.11.2023г.

	6.
	На пищеблоке обеспечить поточность технологических процессов, исключить встречные потоки сырья и готовой продукции, чистой и использованной посуды.,п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения,отдыха и оздоровления детей и молодежи»
	01.11.2019г
	
  ОО ГорбачевскаяАутсорсер
  
	В срок до 01.08.2023

	7.
	Учебно-воспитательный процесс в МАДОУ детский сад №24 г.Белебея в части продорлжительности дневной суммарной образовательной нагрузки в группах общеразвивающей направленности для средней группы с 4-5 лет,для стапшей группы с 5-6 лет привести в соответствие требованиям главы 6 табл. 6.6 СанПиН 1.2.3685-21
	
	заведующий;   старший воспитатель
	Выполнено 28.03.2023г.
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