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СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ ГБОУ БКШ НА 2020-2023 ГОД

Администрация, в лице директора ГБОУ БКШ – Исмагилова Тагира Зайнагабдиновича и совета трудового коллектива  в лице председателя 
Кошелевой Татьяны Сергеевны заключила настоящее соглашение по охране труда на 2020-2023 год

	 № п/п
	 Содержание работ
	 Ед.уч.
	 Кол-во
	 Стоимость работ в руб.
	 Отв.за выполн.
	  Сроки исполнения

	
	
	
	
	
	
	2021
	2022
	2023

	1. 
	Приведение здания, помещений, рабочих мест в соответствие с требованиями охраны труда-тек.ремонт э/освещения в кабинетах; приобретение осветительных приборов
	 шт.
	100
	30000
	 Ледяева А.А.
Исмагилов Т.З.
	 в течение года
	в течение года
	в течение года

	2. 
	Оборудование спортивного зала
	 шт.
	1
	100000
	Исмагилов Т.З. Ледяева А.А.
Куликов В.Н.
	 сентябрь
	 сентябрь
	 январь, сентябрь

	3. 
	Приобретение нормативно-технической документации, схем, плакатов по охране труда
	 к-т
	15
	10000
	Степанова Н.Г.
	в течение года
	в течение года
	в течение года

	4. 
	Проведение своевременно периодического медицинского осмотра работников.
	 чел.
	50
	35000
	Ледяева А.А.
	 октябрь
	октябрь
	октябрь

	5. 
	Проведение предрейсового медосмотра водителей
	чел.
	3
	16000
	Исмагилов Т.З.
	в течении года
	в течении года
	в течении года

	6. 
	Огнезащита чердачных помещений
	кв.м
	2
	150000
	Ледяева А.А.
	июль
	
	

	7. 
	Замена канализации с реконструкцией туалета
	кв.м
	50
	3000000
	Ледяева А.А.
	август
	
	

	8. 
	Замена систем теплоснабжения
	кв.м
	1000
	2500000
	Исмагилов Т.З. Ледяева А.А.
	
	август
	

	9. 
	Покрытие крыши спортивного зала
	кв.м
	200
	500000
	Исмагилов Т.З.

Ледяева А.А.
	
	август
	

	10. 
	Замена окон и дверей
	кв.м
	1000
	1600000
	Ледяева А.А.
	июль
	июль
	июнь

	11. 
	 Проведение флюорографии служащих
	 чел.
	42
	500
	Ледяева А.А.
	октябрь
	октябрь
	октябрь

	12. 
	Проведение профилактического ремонта школы
	 кв.м.
каб
	300
8
	200000
	Исмагилов Т.З. Ледяева А.А.
	 июнь
	июнь
	июнь

	13. 
	 Замена систем электроснабжения
	 м
	1 000
	2200000
	Исмагилов Т.З. Ледяева А.А.
	
	
	июль

	14. 
	Проведение месячника по охране труда
	чел.
	42
	-
	Цокур С.И.
	апрель
	апрель
	апрель

	15. 
	Проведение обучения по охране труда руководителя и членов комиссии  по ОТ по проверке знаний работников
	чел.
	3
	15000
	Исмагилов Т.З.
	
	
	в течение года


36

