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План-график проведения работ по идентификации 
опасностей и оценке рисков

	№ п/п
	Наименование этапа работ
	Сроки
проведения
	Ответственный

	1.
	Обеспечение исходной информации
	  25.05.2023 г. —
26.05.2023 г.
	Комиссия по идентификации опасностей и оценки рисков

	
2.
	Проведение собрания по идентификации опасностей на рабочих местах
	[bookmark: _GoBack] 25.05.2023 г. —
29.06.2023 г.
	Комиссия по идентификации опасностей и оценки рисков

	
з.
	Обследование рабочих мест и производственных участков для     выявления опасностей
	
  25.05.2023 г. —
31.05.2023 г.
	
Комиссия по идентификации опасностей и оценки рисков

	4.
	Разработка карт идентификации опасностей и оценке рисков
	  31.05.2023 г.

	Комиссия по идентификации опасностей и оценки рисков

	
5.
	Разработка реестра допустимо приемлемых и неприемлемых рисков
	  01.06.2023 г. —
02.06.2023 г.
	Комиссия по идентификации опасностей и оценки рисков

	
6.
	Составление плана управления допустимо приемлемыми и недопустимыми рисками.
	
02.06.2023 г.
	Комиссия по идентификации опасностей и оценки рисков





