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Утверждаю
Директор школы

_____ Р.А.Матвеева

Приказ №183 от 01.09.2022 года

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
 Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа имени Михаила Егорова c. Базгиево  муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан»
ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта и предоставляемых услуг 

1. Общие сведения об объекте

1.1. Название организации (учреждения): МБОУ «СОШ им.М.Егорова с.Базгиево»
1.2. Юридический адрес организации (учреждения): 452632, Республика Башкортостан, Шаранский район, с.Базгиево, ул.Школьная, д.4
1.3. Основание для пользования объектом: оперативное управление
1.4. Форма собственности: муниципальная.

1.5. Предоставление услуг: образование.

1.6. Учредитель организации: Администрация Шаранского района в лице отдела образования администрации Шаранского района.
1.7. Адрес учредителя организации: 452630, Республика Башкортостан,  с.Шаран, ул.Пролетарская
1.8. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание  2  этажа,  1804,8 м2
- прилегающий земельный участок 35282  м2.

1.9. Год постройки здания 1969,замена кровли 2009 г.,  капитальный ремонт -2022 год.
2. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков  в обеспечении условий  его доступности для инвалидов.

	№

п/п
	Показатели доступности
	Наличие/

отсутствие 
	Рекомендации 

	1
	Наличие на объекте транспортных средств, используемых для перевозки инвалидов 
	не имеется 
	Приобретение не планируется, услуги оказываются исключительно на  объекте 

	2
	Проведение на объекте капитального ремонта, реконструкции, модернизации, которые
  полностью будут соответствовать требованиям доступности для инвалидов к объекту и услугам, начиная с 1 сентября 2022 г. 
	
	Проведение любых ремонтных работ будет согласовываться с ОО администрации Шаранского района


	
	Текущее обеспечение доступа к объекту инвалидов  (до проведения капитального ремонта или реконструкции) и  к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида
	ОУ организует работу по   обучению  детей-инвалидов в дистанционной форме
	Продолжить оказание услуг в форме электронного документооборота, с использованием сети Интернет, дистанционное  обучение, телефонное взаимодействие, личного приема граждан

	4
	Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможности для самостоятельного их передвижения по объекту, на котором инвалидам предоставляются услуги, в том числе, на котором имеются:

выделенная стоянка автотранспортных       средств для инвалидов;

сменное кресло-коляска;

поручни;

пандус;

раздвижные двери;

доступные входные группы;

доступные санитарно-гигиенические помещения;

достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадках 
	 отсутствует
	Условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможности для самостоятельного их передвижения по объекту с целью получения услуг в сфере образования будут выполнены частично. Проведение реконструкции объекта  в части установления адаптированного лифта, расширения дверных проемов в стенах, лестничных маршах, площадках  будет проводиться при условии финансирования программы . Проведение ремонтных работ для подготовки санитарно-гигиенического помещения на 1 этаже доступного для лиц с нарушением ОДА.. Выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов (10%) будет обеспечено по согласованию  с ОО администрации Шаранского района. Установка поручней, пандуса, приобретение подъемной платформы запланировано произвести с учетом потребности инвалидов в получении непосредственных услуг на объекте, а также с  учетом финансирования

	5
	Наличие на объекте  надлежащего размещения оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) с учетом ограничений жизнедеятельности инвалида, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне
	отсутствует
	Приобретение оборудования и носителей информации запланировать до 2030 года с учетом  финансовых возможностей организации


3. Оценка соответствия уровня обеспечения доступности для инвалидов услуг

	№

п/п


	Показатели доступности
	Наличие/

отсутствие 
	Рекомендации 

	1
	Наличие на объекте помещения, предназначенного для проведения массовых мероприятий, оборудованное индукционной петлей и/или звукоусиливающей аппаратурой
	отсутствует
	Приобретение индукционной петли и/или звукоусиливающей аппаратуры с целью полного исполнения условия доступности при наличии финансирования

	2
	Предоставление (возможность)  на объекте услуг  с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика
	отсутствует
	  При необходимости  будет заключен договор по предоставлению услуг  сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика

	3
	Численность  работников, предоставляющих услуги в сфере образования, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта  и услуг в соответствии с законодательством РФ и законодательством субъекта РФ
	17
	Проведение инструктирования 100% сотрудников в 1 квартале 2022 года, далее проведение инструктажей на объекте обеспечивать  с периодичностью 2 раза в год)

	
	Наличие на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника
	имеется
	Введение новой штатной единицы не запланировано, организация помощи инвалидам будет включена в должностные регламенты и инструкции сотрудников

	5
	Наличие на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением тьютора
	Не имеется
	 введение новой штатной единицы не заплани-ровано, организация помощи инвалидам будет включена в должностные регламенты и инструкции сотрудников

	6
	Численность  педагогических работников, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам (для дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций)
	4
	Продолжить повышение квалификации педработников

	7
	Официальный сайт объекта  адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих).
	имеется
	Адаптация сайта ОУ для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) проведена в 2015г.


4. Управленческое решение

	№

п \п
	Объемы и виды работ, необходимых для  приве-дения объекта и порядка предоставления на нем услуг доступности для инвалидов в соответ-ствие с требованиями законодательства РФ
	Запланированные сроки выполнения 

	1.
	Территория, прилегающая к зданию



	1.1.
	выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов (по согласованию с ГИБДД )
	2022 г.

	1.2.
	установка знаков, указателей об объекте
	2022 г.

	2.
	Доступные входные группы и возможность свободного передвижения инвалидов по объекту к месту получения услуг

	2.1.
	Разработка проектно-сметной документации и проведение ремонтных работ по обеспечению условия доступности объекта для инвалидов:
	до 2030 г.

	2.2
	Установка пандуса на входе 
	2023 г.

	2.3
	Установка поручней (наружных и внутренних)
	2023 г.

	2.4
	Приобретение табличек с указателями выходов, поворотов, лестниц
	2022-2028 г.

	2.5
	Дублирование установленной кнопки вызова на входе в здание для инвалидов-колясочников
	2022 г.

	2.6
	Организация места для размещения собаки-проводника
	2030 г.

	2.7
	Приобретение специальных ограждений и тактильных направляющих для лиц с нарушениями зрения, табличек с указателями выходов, поворотов, лестниц
	2022-2028 г.

	2.8.
	Приобретение индукционной петли и/или звукоусиливающей аппаратуры
	2025-2028 г.

	2.9.
	Закупка кресла-коляски
	2029 г.

	2.10
	Переоборудование санитарно-гигиенического помещения на 1 этаже здания (с установкой перил, санузла на высоте 50 см., установкой кнопки экстренного вызова)
	до 2030г.

	2.11
	Замена входных дверей на автоматические раздвижные двери
	2027-2030 г.

	3
	Наличие на объекте  надлежащего размещения оборудования и носителей информации для лиц с нарушениями слуха и зрения

	3.1.
	Приобретение вывески с информацией об объекте, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне (приобретение надписей, знаков и иной текстовой и графической информации) 
	2028 г.

	3.2.
	Разработка информационных  Памяток об объекте и предоставляемых на нем услугах
	2020 г (ежегодное обновление и дополнение при необходимости)


4.7. Проведение ремонтных работ на объекте будут осуществляться с учетом требований -постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. № 605 «Об утверждении свода правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012)».

4.8. Период проведения работ: до 2030 года 

4.9. Ожидаемый результат:   доступность объекта   маломобильным группам населения.

4.10 Информация (паспорт доступности) размещена на сайте   ОУ   
5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании акта обследования объекта                                                 от 01 сентября 2022 года Комиссией, состав которой утвержден приказом МБОУ « СОШ им.М.Егорова с.Базгиево» №182
